РОБОТ МАРСОХОД

Легенда

Земля начинает активно готовиться к экспансии и освоению Марса, где в 2040 году запланировано открытие первой колонии поселенцев с Земли. Для достижения данной цели перед человечеством возникает огромный пласт инженерных задач, которые требуют незамедлительного решения. В частности, становится важным разработка различных роботизированных систем для осуществления наземной разведки и изучения поверхности Марса.

С этой целью государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» совместно с государственной корпорацией по атомной энергетике «Росатом» выделяют финансирование для организации исследований по созданию роботизированных систем в рамках программы «Мох». Для скорейшего продвижения в решении данной задачи во все исследовательские университеты и научные институты был направлен запрос предложений по созданию робота-исследователя, способного как к управляемому, так и автономному передвижению в тяжелых марсианских условиях.

Задание

Вы должны спроектировать и собрать роботизированный марсоход, который способен преодолевать препятствия и выполнять требуемые согласно техническому заданию действия в автономном режиме.

Конструкция марсохода должна быть полностью спроектирована в системе автоматизированного проектирования (САПР; CAD). Для выполнения проекта рекомендуется к использованию САПР T-flex CAD. Детали конструкции марсохода ((платформа, колёса, подвеска и т.д.) должны быть изготовлены участниками самостоятельно с применением средств быстрого прототипирования. В качестве основного инструмента предлагаются FDM 3D принтеры, используемый слайсер 3D моделей — Ultimaker Cura.

На базе программно-аппаратной платформы Arduino необходимо разработать управляющий движением робота модуль, а также реализовать систему сбора и обработки данных с датчиков. Реализация управляющего кода должна быть выполнена с использованием интегрированной среды разработки Arduino IDE и системы контроля версий Git. Все технические решения и программная реализация должны быть задокументированы и описаны. Разработка действующей модели робота должна сопровождаться еженедельными отчётами в виде видеоматериалов, статей или постов в мессенджере Telegram. По результатам работы над каждым этапом проекта необходимо готовить отчетные материалы, используя Microsoft Word (или LaTex) и PowerPoint. Все разработанные материалы по проекту должны быть размещены на портале GitHub.

Выполнение данного задания осуществляется в команде, состоящей из пяти-шести человек, функциональные роли которых приведены ниже:

- Капитан;

- PR-блогер;

- Инженер-конструктор;

- Инженер-электронщик;

- Инженер-программист.

Работа команды, в части распределения обязанностей, фиксации ответственных, сроков и важности задач, должна быть осуществлена с использованием инструмента Trello.

Этапы выполнения проекта

Работа по созданию марсохода делится на три этапа:

- Этап 0 – Создание механической основы марсохода (1-6 недели)

Этап посвящен освоению инструментов проектирования, а также проектированию и созданию механической части марсохода, в которую входят: подвеска, колеса, платформа. Этап завершается тестированием созданной тележки марсохода.

- Этап 1 – Моторизация марсохода и его управления через Bluetooth (7-9 недели)

На данном этапе происходит установка электродвигателей на тележку. Устанавливается управляющая электроника и реализуется дистанционное управление марсоходом по bluetooth с мобильного телефона.

- Этап 2 – Реализация автономного движения марсохода (10-15 недели)

В рамках этапа происходит реализация алгоритма автономного прохождения препятствий полигона.

Этап 0: Техническое задание

- Придумать название команды.

- Придумать хештег команды.

- Связаться с куратором команды.

- Распределить роли в команде и опубликовать распределение в телеграмм канале проектной практики https://t.me/pplaplas в формате:

#хештег

Название команды;
Фамилия Имя – роль;

…..

Фамилия Имя – роль;

Срок: до 14.02.2021

Инженерная компонента

- Создать модели или чертежи прототипа марсохода в CAD системе.

Рис. 1 Пример марсохода

Размеры: длина 250мм ±15%, ширина 200мм±15%, высота 150мм±15%.

- Изготовить разработанные детали с применением ресурсов фаблаба. Фаблаб – инженерная лаборатория в формате центра коллективного пользования.

- Собрать прототип. Только механическую часть (без двигателей и электроники).

- Протестировать прототип на полосе препятствий (трасса будет доступна с 3-4 недели)

Рисунок 2. Лестница с наклонными ступенями.

Рисунок 3. Рампа

Рисунок 4. "Бельгийская" мостовая

- Внести при необходимости изменения в конструкцию, подготовиться к завершающему этапу 0 - тестированию на полосе препятствий.

Организационная компонента

- Зарегистрироваться в приложении Trello;

- Создать доску команды в данном приложении и подключить к ней куратора команды;

- Организовать процесс работы команды (распределение задач, ответственных и пр.) с использованием одной или нескольких досок.

- Доска с задачами должна вестись регулярно, отражая продвижение команды в работе над проектом.

Ответственный – капитан команды.

PR-компонента

- Публиковать в телеграмм канале проектной практики (https://t.me/pplaplas) не менее 1 поста в неделю, посвященного работе команды над проектом.

- Рекомендуемый к размещению контент: фото и видео-материалы, отчеты по работе, полезные ресурсы, опыт команды и тп.

- Каждый пост должен начинаться хештэгом команды в формате

#хештег

Текст поста

- По результатам каждого этапа должны быть подготовлены отчетные материалы в виде научно-технического отчета и презентации. Следует накапливать и своевременно описывать основные вехи работы над проектом, а также все разработанные программно-аппаратные решения (шаблоны отчета и презентации будут выданы позже).

Ответственный – PR-блогер команды.

Подведение итогов Этапа 0

Промежуточная оценка результатов работы команд в рамках Этапа 0 будет строиться на основании конкурса, который пройдет в 2 стадии:

- испытание технических возможностей марсохода по прохождению трассы;

- презентация командой результатов своей работы.

В рамках конкурса команды будут оцениваться по следующим критериям:

- Прохождение полосы препятствий.

- Уникальность чертежей для постройки прототипа (доля заимствования).

- Оценка качества принятых инженерных решений.

- Оценка внешнего вида прототипа.

- Оценка уровня информационного освещения командной работы над проектом (блог, видео, отчеты).

- Эффективность организации труда команды.

Техническое задание на Этапы 1 и 2 будут высланы дополнительно.

Оборудование

Для выполнения всех необходимых конструкторских работ по проекту вам будет доступно оборудование fablab ЛаПлаз и ИФТИС. В данном fablab имеется следующее оборудование и инструменты:

| Описание | Количество | Фото |
| --- | --- | --- |
| 3D принтер Anicubic 4max pro с рабочей камерой размерами 270х205х205 мм | 8 |  |
| PLA пластик | неограниченно |  |
| Паяльники | 12 |  |
| Тестеры | 5 |  |
| Степлер | 1 |  |
| Нож макетный | 4 |  |
| Надфили | 4 |  |
| Напильники, комплект | 4 |  |
| Шуруповёрт аккумуляторный | 4 |  |
| Пассатижи крупные | 4 |  |
| Пассатижи малые | 4 |  |
| Бокорезы | 4 |  |
| Кусачки малые | 4 |  |
| Гравер неаккумуляторный | 2 |  |
| Набор отвёрток | 4 |  |
| Наждачная бумага | неограниченно |  |
| И многое другое |  |  |

Программное обеспечение

Для выполнения работ по проекту вам потребуется освоить ряд пакетов прикладного программного обеспечения. Курс оптимизирован под следующее ПО, поэтому именно его рекомендуется применять при прохождении:

- T-flex –система автоматизированного проектирования;

- Ultimaker Cura - слайсер 3D моделей;

- Arduino IDE – интегрированная среда разработки под программно-аппаратный комплекс Arduino;

- Trello - облачная программа для управления проектами небольших групп;

- LaTex – система компьютерной верстки;

- Git – распределенная система контроля версий;

- Microsoft Power Point - программа подготовки и просмотра презентаций;

- Microsoft Word – ПО предназначенное для создания, просмотра, редактирования и форматирования текстов.